Картка обліку реалізації модулів 1-го етапу проекту

| Технологічний ланцюжок (ТЦ) | Етапи ТЦ | Аналіз діючого бізнес процесу (БП) | Опис нового БП | Хід експерименту | Аналіз ефективності | Опис підсумкового (БП) | Зміни у законодавстві |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Діючий порядок | Діаграма учасників (ДУ) | Діаграма процесів (ДП) | Тимчасовий порядок | ДУ | ДП | Таблиця термінів | Таблиця елементів даних |  |  | Кінцевийпорядок | ДУ | ДП |  |
| Прибуття на судні імпортного навантаженого контейнера - вибуття автотранспортом | Попередня інформація | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Технічна готовність виконавця 50%. Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво з лініями | 0% | 0% | 0% | 0% | Проведено засідання експертної групи МРГ, внесені зміни (доповнення) в Проект наказу Міндоходів (замість наказу ДМСУ від 17.09.2004г. № 678). 50% У Міндоходів на узгодженні. Закладені норми обміну інформацією через ІСПС. ПКМУ № 553 від 03.07.13г. 100% |
|  | Вільна практика - дозвіл на вивантаження | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | Технічна готовність виконавця 100%. Оформлення проводиться протягом 2 років Проведені консультації для контролюючих служб в порту Южний, всі забезпечені ЕЦП, встановлено обладнання, чекаємо затвердження (реєстрації) Технології в Облюсте. Готовність -100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Постанова КМУ від 02.04.2009 № 320 100% Постанова КМУ від 29.02.2012 № 156 100% Постанова КМУ від 21.05.2012 № 451 100% ПКМУ № 553 від 03.07.13г. 100% Чекаємо реєстрації в Облюсте технологічної схеми по порту Южний |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технічна готовність учасників 100%. |  |  |  |  |  |
|  | Фактичне вивантаження | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Технічна готовність виконавця 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Чекаємо на укладення Угоди про інформаційне співробітництво |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технічна готовність учасників 75%. (ЦПК «Україна» - 100%, інший контейнерний термінал у стадії відпрацювання - 50%). Чекаємо на укладення Угоди про інформаційне співробітництво |  |  |  |  |  |
|  | Електроний наряд | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | Одеський порт Технічна готовність виконавця 100%. Промислова експлуатація розпочато 02.09.13г. | Одеський порт: Узгоджена остання редакція техсхеми за пунктом пропуску. Підписали: Прикордонники,+ Ветеринари,+ Міндоходів (митниця), спрямована Фитосанитарам 06.12.2013 Очікуємо підписання | 0% | 0% | 0% | На засіданні експертної групи МРГ обговорений механізм внесення змін до наказу МТУ №1098 від 13.12.2004 р. (внесено пропозицію-через Типові форми) 100% Наказ МІУ №622 від 18.10.12р. ПКМУ № 553 від 03.07.13р. 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технічна готовність виконавців 100%: Розпочато договірна компанія щодо укладення Угоди про інформаційне співробітництво-термін до 15.12.2013 Іллічівський порт: Підписана Технологічна схема та розпочато паралельна робота з електронним і паперовим нарядом |  |  |  |  |  |
|  | Виїзд з терміналу | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Технічна готовність виконавця 50% (готовність з боку - ГПК Україна) | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | Технічна готовність учасників 50%.( готовність - ЦПК України) Контейнерні термінали почнут після Укладання Угоди Очикуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво | 0% | 0% | 0% | 0% | Зміни до постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 р. Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво |
|  | Виїзд з порту | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Технічна готовність виконавця .100%. | 0% | 0% | 0% | 0% | Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технічна готовність учасників 100% Одеський порт: Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво - після дані будуть ІСПС |  |  |  |  |  |