Додаток № 4

до протоколу засідання

Міжвідомчої робочої групи

№ 23 від 19.10.2016

ДОВІДКА

щодо проекту «Єдине вікно - локальне рішення»

Промислова експлуатація Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) розпочалася 01.01.2014.

І.

Станом на 01.10.2016 ДП «Адміністрація морських портів України» укладено 993 угоди про інформаційне співробітництво, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, в тому числі:

21 – з державними органами

972 – із суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність в морських портах, а саме:

211 – із морськими агентами;

12– із портовими операторами (стивідорними компаніями);

13– з автомобільними перевізниками;

736 – із вантажовласниками або уповноваженими ними особами (експедиторськими організаціями).

У числі експедиторів - 12 суб’єктів господарювання вибрали для себе категорію «Заявників», тобто, за термінологією Угоди про інформаційне співробітництво, вони не виявили бажання отримати доступ до ІСПС, а подають документи на паперових носіях до адміністрації порту для подальшого внесення електронних документів та документів в електронному вигляді працівниками відповідних підрозділів порту.

Із загальної кількості інформації по контейнерам, лише 2,1% вводилася через адміністрації портів (з паперових носіїв). 97,9% вводилося віддалено з робочих місць експедиторських організацій.

Станом на 01.10.2016 Центром обробки даних укладено 923 договори про надання доступу до ІСПС та договори про надання послуг з технічної підтримки та обслуговування ІСПС, в тому числі:

21 – з державними органами

902 – із суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність в морських портах, а саме:

187 – із морськими агентами;

7– із портовими операторами (стивідорними компаніями);

13– з автомобільними перевізниками;

695 – із вантажовласниками або уповноваженими ними особами (експедиторськими організаціями).

Перелік державних органів, з якими укладено Угоди та Договори:

Найменування державного органу/суб’єкта господарювання

Державна установа "Лабораторний центр Державної санітарно-епідеміологічної служби України на водному транспорті"

Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря

Військова частина №2138

Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Державна фітосанітарна інспекція Одеської області

Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті

Служба безпеки України

Державна фіскальна служба України

Прокуратура Одеської області

Донецька регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Військова частина №2161

Державна фітосанітарна інспекція Херсонської області

Державна фітосанітарна інспекція Донецької області

Державна Азовська морська екологічна інспекція

Військова частина №1474

Білгород-Дністровський прикордонний загін

Військова частина№ 9937

Державна фітосанітарна інспекція Миколаївської області

Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Державна фітосанітарна інспекція Запорізької області

Військова частина №1491

На сьогоднішній день опрацьовується підписання Угоди про інформаційне співробітництво та Договору про надання доступу до ІСПС з представниками МВС України (Національною поліцією).

ІІ.

На сьогоднішній день із використанням ІСПС впроваджено наступне.

1. Автоматизація оформлення прибуття морських суден.

Станом на сьогоднішній день із використанням ІСПС оформлюється прибуття морських суден у 13 морських портах України – це всі порти материкової України.

Зазначений порядок поступово впроваджувався з 8 вересня 2015 року.

Морським агентом до ІСПС в електронному вигляді подається 11 обов’язкових документів, передбачених Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року.

Також до ІСПС адміністрацією відповідного порту подається інформація про плановані дату та час прибуття судна.

Зазначені документи розглядаються всіма державними контролюючими органами та ними приймається рішення, завірене електронним цифровим підписом відповідних посадових осіб про надання судну можливості розпочинати вантажні операції відразу після постановки судна до причалу (розвантаження чи навантаження).

Станом на 1 жовтня з початку 2016 року таким чином було здійснено оформлення 6251 суден (у 2015 році – 1790 суден).

Довідково:

| Рік | Судна, для оформлення яких були подані документи в ІСПС |
| --- | --- |
| 2014 | 123 |
| 2015 | 1790 |
| 2016 | 6251 |

До впровадження обов’язкового електронного подання документів морський агент вимушений був подавати від 48 до 53 документів у паперовому вигляді контролюючим органам, при цьому багатьом з них подавалися ідентичні документи (наприклад, генеральна декларація та суднова роль).

При цьому, час роботи комісії (прикордонна, митна служби, представники санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю) на борту судна складав від 2 до 6 годин, включаючи час, витрачений морським агентом на збір членів комісії з їхніх робочих місць.

Довідково: у разі застосування паперового документообігу у 2016 році морські агенти мали би подати для оформлення 6251 судна від 300 тисяч до 330 тисяч паперових документів. При цьому деякі документи складаються з декількох аркушів. Таким чином, морський агент витратив би біля півмільйона аркушів паперу за 9 місяців поточного року.

Реальний ефект від зазначеного кроку дерегуляції в морських портах складається з декількох компонентів.

По-перше, зменшення на декілька годин часу знаходження суден у портах. Це пряма економія судновласників. (до декількох тисяч доларів за годину).

По-друге, зменшення матеріальних та часових витрат морського агента на збір та перевезення транспортним засобом до судна та з судна членів комісії.

По-третє, зменшення часових витрат посадових осіб контролюючих органів та оптимізація розподілу особового складу.

По-четверте, збільшення суднообігу в портах, та, як наслідок, додаткові надходження портових зборів.

По-п’яте, зменшення корупційної складової безпосереднього контакту державних службовців з адміністрацією суден та безпідставного і неконтрольованого вимагання документів, та дій не передбачених законодавством.

Конкретний економічний ефект від впроваджених заходів є предметом окремого дослідження, враховуючи різноманіття і багатофакторність економічних показників точного підрахунку, але за заявою представників Мінінфраструктури, ще у 2015 році було повідомлено цифру економічного ефекту для бізнесу близько 5 млрд. грн. на рік, та 15% збільшення пропускної спроможності портів.

Найближчі плани по оформленню суден.

Впровадження ІСПС для оформлення контролюючими органами та адміністраціями портів вибуття (відходу) суден з урахуванням вимог, що стосуються портових зборів та безпеки мореплавства, обміну інформацією між морськими агентами, економічними підрозділами адміністрацій, капітанами портів, лоцманською службою.

2. Автоматизація логістичних процесів при переміщенні товарів та транспортних засобів в портах.

Переважна більшість товарів в контейнерах 87% від загальної кількості досліджених оформлень контейнерів з товарами, учасники транспортно-експедиторської діяльності транспортують при непрямих змішаних  (комбінованих) перевезеннях із використанням комбінацій: морський та автомобільний транспорт. Комбінація за видами транспорту: морський та залізничний спостерігається в середньому щодо 13% від загальної кількості товарів в контейнерах.

2.1. Напрямок – ввезення в Україну

На сьогоднішній день найбільшого прогресу досягнуто при здійсненні переміщення товарів у контейнерах та порожніх контейнерів у напрямку ввезення на територію України.

За весь період (включаючи тестову експлуатацію) до ІСПС внесена інформація щодо 570 341 контейнер.

Автоматизовані процеси в Одеському, Чорноморському портах (включаючи портового оператора ТОВ «Іллічівський морський рибний порт») та морського порту «Южний» (портовий оператор ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал»).

Морські агенти подають до ІСПС попередню інформацію про товари в контейнерах, прийняті до перевезення до Одеського, Чорноморського, Южного портів. Така інформація надається за добу до планованого часу прибуття судна з контейнерами до порту. Така інформація доступна митниці у порту призначення з метою аналізу ризиків для прийняття попереднього рішення про необхідність проведення контрольних заходів щодо товарів.

На сьогоднішній день на підставі Меморандуму між Міністерством інфраструктури і Державною фіскальною службою впроваджується система автоматичного націлювання Всесвітньої митної організації (Cargo Targeting System). Така інформація буде надаватися через ІСПС до цієї системи.

На території Одеського порту впроваджені процеси автоматичного безконтактного подання заявки на ввезення товарів до порту та в’їзду транспортних засобів під завантаження контейнерами, що дозволяє вести детальний облік.

При цьому автоматично здійснюється габаритно-ваговий контроль при в’їзді до порту шляхом сумування ваги порожнього транспортного засобу з вагою товарів, які плануються до завантаження. У разі перевищення гранично допустимої ваги, ця інформація надходить до контрольно-перепускного пункту порту для з’ясування наявності дозвільних документів та запобігання виїзду на шляхи країни автотранспортних засобів з перевищенням ваги.

Реалізована функція надання інформації про фактичне вивантаження контейнерів на територію контейнерних терміналів ДП «ГПК Україна» та ТОВ «Бруклін-Київ Порт».

Зазначена інформація надає можливість митниці контролювати граничні терміни зберігання товарів на території порту, як складу тимчасового зберігання (90 та 120 діб відповідно) до настання моменту передання товарів з надмірним строком зберігання на склад митниці, відповідно вимог Митного кодексу України.

Окрім цього, вказана функція надає можливість вантажовласнику бути впевненим в тому, що контейнер, який він очікує, фактично надійшов до України. При цьому, якщо експедитор вносить до ІСПС наряд з номером контейнеру, система попереджає його про наявність, або відсутність такого контейнеру в порту.

Експедитору надана можливість безконтактного оформлення перепустки на в’їзд до порту віддалено безпосередньо зі свого робочого місця шляхом нанесення штрих-коду на товаротранспортні документи, або шляхом одержання в адміністрації порту постійної пластикової перепустки для водія автотранспортного засобу, яка при внесенні даних експедитором зі свого робочого місця надає можливість для в’їзду на територію порту під завантаження контейнером.

На сьогоднішній день такою можливістю користується близько половини експедиторських організацій.

Таким чином, відсутня необхідність фізичної присутності експедитора для супроводження транспортного засобу, що було неможливо раніше.

Повністю автоматизований процес подання документів до митниці для здійснення пропуску в Україну товарів у контейнерах, які переміщуються внутрішнім чи прохідним транзитом (напрямок – ввезення товарів в Україну).

Експедитор подає електронний документ - наряд на відвантаження товарів з порту, до якого додає електронні копії товаротранспортних та товаросупровідних документів, в тому числі товаротранспортну накладну (CMR), завірені ЕЦП.

Митниця проводить аналіз ризиків, порівнюючи відомості, надані експедитором, попередньо до прибуття судна морським агентом, митним брокером, тощо і приймає рішення щодо необхідності проведення встановлених законодавством форм контролю.

У разі відсутності зауважень, вантажовласник (експедитор) отримує в електронному вигляді інформацію щодо стану оформлення документів, прийняті митницею рішення і здійснює вивезення товарів з порту.

При цьому, у разі надання в електронному вигляді автомобільної товаро-транспортної накладної на переміщення товарів до внутрішньої митниці, відсутня необхідність фізичної присутності експедитора. Водій транспортного засобу самостійно отримує документи в митниці безпосередньо перед виїздом з порту.

На стадії опрацювання та підготовки знаходиться технологічна схема, відповідно до якої внутрішні митниці будуть отримувати інформацію з ІСПС про товари, які плануються для надходження до їхньої зони діяльності. Якщо такий порядок буде впроваджено, наявність штампів та печаток митниці у морському пункті пропуску на товаросупровідних документах проставлятися не буде, внутрішня митниця буде отримувати всю інформацію і документи безпосередньо з ІСПС та ЄАІС ДФС. Відпаде необхідність фізичної присутності не тільки експедитора, а і водія автотранспортного засобу при здійсненні митних процедур в порту.

Одним з показників прискорення процесів з імпортними контейнерами є час знаходження транспортних засобів на території порту.

Довідково приклад:

| Рік | Середній час знаходження автотранспортних засобів, завантажених контейнерами в порту (перетин меж пункту пропуску і порту) |
| --- | --- |
|  | Січень | Серпень |
| 2013(до впровадження ІСПС) | 9:10 | 12:00 |
| 2014 | 14:15 | 5:27 |
| 2015 | 3:40 | 2:46 |
| 2016 | 4:00 | 2:18 |

Примітка: при проведення дослідження часу випуску товарів за методикою Всесвітньої митної організації, яка проводилася у 2015 році, для аналізу бралися інші показники, а саме, час від надання дозволу на навантаження при опрацюванні е-наряду і документів (коносаментів, інвойсів тощо) до видачі дозволу на випуск в митниці (оформлення митних та товаротранспортних документів в періоди 10 днів січня 2014 та 1 днів січня 2015 років, тому показники часу відрізняються.

При цьому, треба зазначити, що аналіз здійснення контрольних процедур митницею стосовно товарів у контейнерах в портах Одеси та Чорноморська (колишнього Іллічівська) характеризується наступними показниками.

| 9 місяців року | Відсоток призначених митних оглядів від загальної кількості контейнерів | Відсоток призначених зважувань від загальної кількості контейнерів | Відсоток призначених сканувань від загальної кількості контейнерів |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 5 | 61,2 | 22,4 |
| 2015 | 10,4 | 29,7 | 0,37 |
| 2016 | 0,4 | 1,3 | 0,03 |

Якщо порівняти час знаходження автотранспортних засобів в порту у 2015 та у 2016 році, які складають приблизно 3 години і різке зниження кількості фізичних форм митного контролю (які застосовуються для внутрішнього та прохідного транзиту), виявляється, що це зниження фактично не вплинуло на час знаходження автотранспорту в порту.

Це пояснюється тим, що з початку 2016 року приблизно 10% товарів у контейнерах оформлюються в режим імпорту безпосередньо на території порту, в той час, як у попередні роки такі товари оформлювалися за межами пункту пропуску (на вантажних митних комплексах).

Враховуючи, що процедура оформлення товарів в митні режими займає більше часу (згідно Митного кодексу України – до 4 годин), ніж процедура пропуску товарів внутрішнім та прохідним транзитом, а кількість митних оглядів при пропуску товарів зменшилася з 10,4% до 0,4%, тобто на 10%, час перебування автомобілів з навантаженими контейнерами в порту не змінився.

Серед іншого, досягнення показників зменшення часу перебування транспортних засобів на території порту обумовлено комплексом заходів (за участю причетних до процесів в портах осіб державного сектору і ділової спільноти), спрямованих спільними зусиллями на спрощення і прискорення проходження державних видів контролю, розширення функціональних можливостей в сфері електронного обміну даними на території морських портів, збільшенням прозорості в правових відносинах державних структур і учасників транспортно-експедиторської діяльності за допомогою ІСПС, з використанням законодавства про електронний документообіг, скорочення потреб в паперовому документообігу в процесах логістики порту, обміну даними з митницею, іншими заходами.

Реальним досягненням та спрощенням процедур в морських портах із поступовим впровадженням ІСПС стала можливість експедиторських організацій планувати і оптимізувати витрати людських та матеріальних ресурсів, отримувати прозору і юридично обґрунтовану інформацію про рух транспортних засобів і товарів, рішення державних органів та адміністрацій портів.

Найближчим часом реалізується технологічна схема подання попередньої інформації морським агентом про товари, прийняті до перевезення на поромному комплексі Чорноморського порту. Така технологія надає можливість розпочинати вивантаження вагонів безпосередньо після постановки поромного судна до причалу. Основною затримкою цього процесу є надання дозволу митниці на проведення вивантаження товарів із судна. Затримка складає біля 2 годи на кожне судно, що прибуває. Враховуючи підвищення планованої інтенсивності суднозаходів поромів, така затримка значно зменшує ефективне використання потужності поромного комплексу.

Після впровадження зазначеної технології після відходу судна з порту вибуття (за 24-48 годин до прибуття до України), морський агент завантажує до ІСПС залізничні накладні, додані до них документи. Митниця проводить завчасний аналіз ризиків, та проставляє відмітку в ІСПС про надання дозволу на вивантаження вагонів. Ця інформація стає доступною залізничній станції «Іллічівськ-Поромна», яка розпочинає вантажні операції з вагонами безпосередньо після прибуття судна.

2.2. Напрямок – вивезення з України.

Процедура вивезення за межі України товарів у контейнерах і порожніх контейнерів морськими суднами в повному обсязі відпрацьована і впроваджена в Іллічівському рибному порту.

Експедитор подає до митниці доручення на навантаження (електронний документ) та супровідні документи в електронному вигляді.

Всі процедури, включаючи обмін інформацію між морським агентом і портовим оператором автоматизовані та надають можливість безконтактного оформлення товарів на території цього портового оператора.

Проблемною залишається ситуація з впровадженням автоматизації експорту товарів у контейнерах в Одеському морському порту.

Незважаючи на те, що наказом ДП «АМПУ» від 06.10.2015 № 194, в Одеському морському порту, починаючи з 02.11.2015 року впроваджувалася технологічна схема оформлення експорту товарів у контейнерах з використанням ІСПС, погоджена керівництвом Одеської митниці та Одеського прикордонного загону, на сьогоднішній день, його виконання гальмується.

Причинами є неготовність контейнерних терміналів Одеського порту для обміну інформацією та документами з ІСПС в рамках зазначеної технологічної схеми. Їхні представники пояснюють це необхідністю погодження витрат на роботу програмістів з головними офісами цих організацій, які знаходяться за кордоном, а також великим обсягом робіт. На численних нарадах з цих питань досягнута домовленість про тестове впровадження повного циклу оформлення експорту контейнерів у електронному вигляді.

На 01.11.2016 вирішено приймання електронних доручень на навантаження найпотужнішим портовим оператором ДП «ГПК Україна» з ІСПС з перехідним періодом 60 днів з метою врегулювання проблемних питань на період такої тестової експлуатації.

Що стосується другого по потужності портового оператора Одеського порту – ТОВ «Бруклін Київ Порт», то, на наш погляд, його черга настане після введення в промислову експлуатацію режиму автоматизованого оформлення експорту ДП «ГПК Україна».

На стадії тестової експлуатації знаходиться оформлення документів для експорту насипних вантажів одного з зернових комплексів Одеського морського порту.

Відпрацьована взаємодія ІСПС з програмним комплексом цього терміналу (приймальні акти на склад, облік транспортних засобів, оформлення доручень на навантаження).

На завершення треба зазначити, що незважаючи на суттєві досягнення поступового впровадження електронного документообігу і визнання міжнародними експертами суттєвих досягнень України у цьому напрямку, ми відчуваємо постійний спротив з боку як деяких організацій (АМЕУ) та окремого її учасника (ТОВ «Інтер Транс Лоджістікс»), так і непорозуміння з боку нинішнього керівництва Мінінфраструктури.

Окремі особи публікують ганебні, принижуючі нашу ділову репутацію повідомлення в соціальній мережі Facebook та деяких Интернет-виданнях, звертаються з необґрунтованими звинуваченнями на нашу адресу до правоохоронних та контролюючих органів.

Дуже показовим було судове провадження позивача – експедиторської організації ТОВ «Інтер Транс Лоджістікс», засновником якого є заступник генерального директора АМЕУ Берестенко В.В. до ТОВ «ППЛ 33-35» щодо визнання недійсними умов договору про надання послуг з технічної підтримки та обслуговування ІСПС та самої суті надання таких послуг.

Судами всіх інстанцій було відмовлено у задоволенні такого позову і роз’яснено законність впровадження та обслуговування ІСПС.

Незважаючи на це, інформаційні атаки продовжуються. Численні запити на адреси органів виконавчої влади з вимогою припинити існування ІСПС нагадують спробу повернутися до колишніх часів, до непрозорого та корупціогенного процесу оформлення вантажів в портах.

Окрім цього, лунають заклики передати ІСПС на баланс держави. При цьому, позиція Мінекономіки щодо недоцільності витрат державних коштів в той час, коли держава закликає приватні ділові кола робити інвестування в державні проекти, просто не враховується та ігнорується.

Ці особи користуються деякою необізнаністю керівництва органів виконавчої влади в умовах частої їх зміни новими урядовцями.

Це подається під благовидним приводом боротьби з корупцією в портах, а насправді, на наш погляд, є або замахом на рейдерське захоплення успішного проекту, або зловмисним перекручуванням фактів з метою повернути до минулого зі всіма незаконними прибутками та зисками, як окремих суб’єктів господарювання, так і державних службовців.